Российская Федерация

Совет городского поселения "Карымское"

Р Е Ш Е Н И Е

от  "  10   "   июля   2017 года                                                                   №  22

Об утверждении отчета об исполнении Среднесрочного плана "Социально-экономического развития городского поселения "Карымское" на 2016-2020 годы" и основных направлений социально-экономического развития городского поселения "Карымское", за 2016 год

В соответствии с частью 10 статьи 35 ФЗ-131 от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", руководствуясь утвержденным Среднесрочным планом "Социально-экономического развития городского поселения "Карымское" на 2016-2020 годы", Положением "О бюджетном процессе", а также статьями ст. 25, 26, 45 Устава городского поселения "Карымское", Совет городского поселения  "Карымское"   решил:

- Утвердить отчет об исполнении Среднесрочного плана "Социально-экономического развития городского поселения "Карымское" на 2016-2020 годы"  и основных направлений социально-экономического развития городского поселения "Карымское",  за 2016 год.

- Настоящее Решение Совета обнародовать на информационном стенде администрации городского поселения "Карымское" и на официальном сайте http: // www. karymskoe.ru //

Глава городского поселения "Карымское"                               И.И. Мыльников

Отчет об исполнении Среднесрочного плана "Социально-экономического развития

городского поселения "Карымское"  на 2016-2020 годы" и основных направлений социально-экономического развития городского поселения "Карымское", за 2016 год

Задачи, определенные в Среднесрочном плане «Социально-экономического развития городского поселения на 2016-2020 годы» и основных направлениях социально-экономического развития городского поселения "Карымское", реализованы на основе мероприятий, разработанных к плану на 2016 год (приложение № 1-2).  Годовой отчет о деятельности администрации городского поселения "Карымское" за 2016 год  подготовлен согласно 131 Федерального закона и в соответствии с требованиями Устава городского поселения "Карымское".

Все запланированные направления социально-экономического развития, программные мероприятия, в т.ч. доходная часть бюджета поселения, исполнены в полном объеме 100,7 %. За счет средств, поступивших из других уровней бюджетной системы, сверхплановых средств бюджета поселения, дополнительно произведено работ в сумме 16,82 млн.рб., в том числе по программе «Переселение граждан из ветхого аварийного жилья» - 13,2 млн., по программе «Модернизация объектов ЖКХ» -  3,63 млн.рб.

Финансовые ресурсы бюджета поселения за 12 месяцев 2016 года, поступили в сумме 72,6 млн.руб., которые состоят из собственных доходов (51,9 млн.руб.) и безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы, Фонда реформирования ЖКХ, всего  в сумме 20,75 млн.руб.

Всего за 2016 год, собственных доходов поступило в сумме 51 851,6 тыс.рб., в том числе налоговые доходы,  поступили в сумме 46 809,3 млн.рб., что составляет 90,3 % в общем объеме собственных доходов, соответственно, поступления неналоговых платежей составили 9,7 % или 5 042,3 млн.руб.

Безвозмездные поступления финансовых средств, из других уровней бюджетной системы составили 28,6  % или 20 758,7 тыс.рб., в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составила 3,6 % в объеме собственных доходов бюджета поселения.

Утвержденный план по общим доходам бюджета поселения исполнен на 144,3 %, утвержденный план по собственным доходам исполнен на 110,4 %, получено сверхплановых доходов в сумме 4,9 млн.рб. Уточненный план по общим доходам бюджета поселения исполнен на 100,7 %, уточненный план по собственным доходам исполнен на 100,9 % или дополнительно поступило доходов в сумме 477,4 т.р. Все средства использованы согласно целевого назначения, межбюджетные трансферты представлены в полном объеме, что позволило исполнять расходные обязательства своевременно и в полном объеме, в том числе и по заработной плате.

Стабильное исполнение собственных доходов бюджета поселения обеспечило реализацию и долевое участие в 6 программах, на основе софинансирования с федеральным, краевым бюджетами и Фондом содействия реформирования ЖКХ. Всего на 2016 год запланировано мероприятий по плану социально-экономического развития городского поселения в сумме 70,7 млн.рб., исполнено в сумме 48,7 млн.рб. или 68,9 %, в том числе, к финансированию из бюджета поселения запланировано мероприятий в сумме 24,4 млн.рб., фактическое исполнение составило - 19,9 млн.рб. или 81,3 % (частичное неисполнение программы «Развитие дорожной деятельности на 2015-2020 годы», в связи с  перенаправленностью финансовых средств на ликвидацию ЧС).

Социальная политика

1. Демографическая ситуация и рынок труда городского поселения

Целью демографической политики городского поселения является снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.  Увеличение населения происходит как за счет рождаемости так и миграционных процессов. По итогам переписи на 14 октября 2010 года население поселка увеличилось до 13023 человек, однако следует учитывать, что в население поселка включены осужденные граждане. За период 2016 года  рождаемость (177 чел.) снизилась на 9,2 % по отношению к 2015 году (195 чел.); смертность (145) снизилась на 2,1 % по отношению к 2015 году (148). Коэффициент естественного прироста составил 14,1 или + 32 человека (в 2015 - 15,5) на 1000 населения, при чем рождение мальчиков (95) превысило рождение девочек (82) на 13 человек и составило 53,7 % от общего количества детей.  Показатели естественной убыли, к переписи 2002 года стабильно снижены на 53,4 % или смертность сократилась на 166 человек в год (311 к 145). Средняя продолжительность жизни, по данным Департамента ЗАГС по Карымскому району, составила для мужчин 59 лет (58 лет - в 2015), для женщин  70 лет (в 2015 году - 70 лет).

Численность населения, по данным статистики, составила 12 808 человек, фактическая численность населения на 1 января 2017 года составила 12 521 человек, в том числе удельный вес экономически активного населения (6031 чел.) составил 48,2 %, пенсионеры (3121) - 24,9 %. Миграционные процессы 2016 года показывают отток населения из поселка в количестве - 12 человек.

Безработица является одним из отрицательных показателей, в Центр занятости, за отчетный период обратились 590 человек, поставлены на учет и получают пособия 130 человек (на конец года), уровень безработицы, по отношению к экономически активному населению, составил 2,1 %.

2. Рынок доступного жилья и муниципальные адресные программы

Ежегодно, городское поселение принимает долевое участие в реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России", что обеспечивает социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в рамках реализации целевой подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", из бюджета поселения. С администрацией муниципального района "Карымский район" заключено Соглашение от 02.12.2015 № 02 на долевое обеспечение программы, подано 9 заявлений для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на очередь поставлено 8 семей или 23 человека. Сертификаты, на приобретение жилья в 2015 г. получили 2 семьи (8 чел.), в 2016 не представлены никому. Для долевого участия в программе, в  бюджете поселения предусмотрено  50,0 тыс.рб.

В муниципальной целевой адресной программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" городское поселение участвует с 2009 года, за первые 2 года работы программы переселены и улучшили жилищные условия 24 семьи или 65 человек, площадь аварийного жилищного фонда уменьшилась на 790,5 кв.м. В 2012 году бюджет поселения инвестировал в программу 3,4 млн.рб. или 25,22 %, фактически израсходовав 10,1 млн.рб. средств Фонда ЖКХ. Построено 5 двухквартирных благоустроенных домов по ул. Шивиинская, площадь аварийного жилья уменьшилась на 580,5 кв.м., к расселению 10 семей.

Согласно, утвержденной программы в 2013-2014 годах, переселены 16 семей или 53 человека с ул.Читинская 4, на ул.Читинская 6, с ул.Верхняя 51, на ул.Ленинградская 86, где приобретены 16 благоустроенных квартир, площадью 566,4 кв.м., снесено 432,2 кв.м. аварийного жилья. В 2015 по данной программе приобретены благоустроенные и частично благоустроенные квартиры, переселены 55 семей или 144 чел, (Ленинградская 86а, Ангарская 16а, 18а, 18б, 18в, 18г, Медицинская 6а, 6б, 6в, Бр.Васильевых 17/11, Магистральная, Ленинградская 88а/5, 88б/3, Читинская 13/ 1и 2, Красноармейская). Доля ветхого и аварийного жилья составила 4,09 % (в 2015 - 3,85 %) в общем объеме жилищного фонда, увеличение произошло за счет перевода дома в разряд ветхого Ленинградская, 54.

Программа второго этапа 2014-2015 закончена в 2016 году, фактически переселено /с улиц Верхняя, 49 (8 кв.), Ленинградская, 70 (2 кв.), Медицинская, 6 (3 кв.), Ленинградская, 59 (1 кв.), Вокзальная, 7 (5 кв.) на улицы Ленинградская, 86 Медицинская, 6в, а также приобретено жилье на вторичном рынке/, всего переселены 19 семей или 51 человек. Произведена разборка ветхих строений и снесено: Медицинская, 6 - 625,3 кв.м., Верхняя 49, - 478,82 кв.м., Верхняя, 114 - 236,9 кв.м., всего 1341,02 кв.м. Всего затраты по программе за 2016 год составили 27,95 млн.рб., в том числе из Фонда ЖКХ - 11,21 млн.рб., из краевого бюджета -13,80 млн.рб. и из бюджета поселения - 2,93 млн.рб.

3.  Социальная поддержка и финансовая помощь

Социальная политика городского поселения  направлена на улучшение социального климата в обществе, обеспечение доступности социальных услуг, на долевое участие в федеральных программах, на финансовую поддержку граждан к знаменательным датам, в том числе: к Дню Победы ветеранам и участникам ВОВ (11,2,т.р.), малообеспеченным выпускникам школ (31,0т.р), к Дню пожилого человека и в связи с юбилеем старейших граждан поселка (16,5 т.р.), к Дню поселка, оказана финансовая помощь районному Совету ветеранов,  по Решениям Совета оказана материальная помощь жителям поселка, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на пенсионное обеспечение муниципальных служащих направлено 107,2 т.р., всего по данному разделу использовано средств из бюджета поселения в сумме 397,9 т.р.

Следует отметить положительную динамику последних лет по увеличению доходов населения, в том числе начисленная номинальная заработная плата на одного работника составила 35306 руб.(согласно прогноза Мин.экономики РФ заработная плата на 2016 год прогнозировалась - 36990 рб.), темпы роста к предыдущему периоду составили 103,8 %, денежные доходы на душу населения составили 19 286 руб. и возросли (в 2015 - 19098 рб.)  на 0,98 % или в денежном выражении на 188 руб., возросла величина среднего прожиточного минимума с 10 162,4 руб. до 10 519,36 руб., что означает платежеспособность и повышение жизненного уровня населения.

- Развитие культуры

Учреждениями культуры, находящимися в поселке Карымское, являются объединенные в единый субъект бюджетного планирования, МУК "Библиотечно-культурный центр", финансируемый из бюджета городского поселения. За отчетный период, библиотечным направлением, проведено 123 мероприятия, в том числе - конкурсы, литературные праздники и вечера, игровые программы для детей, клубы по интересам. Библиотеки посетили – 31323 человека, зарегистрировано 3066 читателей, книговыдача составила 55240 экземпляров. Ежегодно пополняется книжный фонд, в 2016 году, в т.ч.: из районного бюджета, согласно заключенного Соглашения между МР "Карымский район" и МУК "БКЦ", поступило 100 т.р. и 950 новых экземпляров книг. Выписаны периодические издания - 34 видов журналов и 16 наименований газет, затраты на подписку составили 97,0 тыс.рб., продолжена работа по созданию электронного каталога. Функционируют клубные формирования: клуб "Собеседник" (для подростков 14-17 лет), клуб "Лик" (для подростков 15-17 лет, любителей литературы и искусства), клуб "Золотая семечка" (для садоводов и огородников), клуб "Кедровичок" (для детей 8-10 лет - охрана окружающей среды, сохранение красоты нашего края), клуб "Затейник" (для детей 7-10 лет - познавательного направления), клуб «Краеведческие встречи» (участников 14 человек, возрастная категория 35-65 лет).

Культурно-досуговое направление - это тематические массовые мероприятия: народные гулянья, развлекательные шоу, выставка прикладного искусства, концерты и вечера отдыха к знаменательным датам - День пожилого человека,  День мед. работника, к 23 февраля, к Новогодним праздникам, 8 Марта, Дню независимости, Дню Победы, Дню железнодорожника, Дню Матери, Дню молодежи, Празднику урожая, новогодняя дискотека, День поселка. Всего проведено 68 мероприятий, которые посетили 31702 человека, в том числе на платной основе 15 мероприятий и 3270 посетителей, средняя посещаемость одного мероприятия составила 466,2 человека. Для детей проведено 19 мероприятий с посещением 4980 человек, это игровые программы, театрализованные представления, конкурс «Маленькая хозяюшка» и др.

Для молодежи проведено 17 бесплатных мероприятий, которые посетили 4845 человек: стал традиционным фестиваль красок «Холи», в котором приняли участие более 1000 человек, были привлечены игровые и развлекательные площадки из г. Читы, г. Шилки. Торжественные проводы в армию 2 раза в год, День молодежи (район МУК БКЦ), конкурс "Зажги свою звезду", организована работа группы для занятий танцами брейкданс, 13 участников (до 14 лет - 8 чел., с 14 лет- 5 чел), впервые в рамках празднования Дня поселка проведен конкурс «Авто-леди-2016». В течение отчетного периода на базе МУК «БКЦ» функционировали 13 клубных формирований с наполняемостью 151 человек, в том числе для инвалидов «Открытые сердца», для пожилых людей клуб «Горенка». Принято участие в международном конкурсе «Гураненок» г. Чита (театральные студии»).

В целях формирования трудовых навыков, временного трудоустройства несовершеннолетних детей и их занятости в летний период, совместно с Центром занятости населения, целенаправленно реализуется программа патриотического воспитания "Память вечна". В работе, на Мемориале Славы были задействованы 6 школьников, заключены договора "О совместной деятельности", заработанные средства в сумме 29,3 т.р. оплачены детям.

Музеем, входящим в состав МУК БКЦ, за отчетный период, к экспозиции представлено 1722 экспоната, проведены 48 экскурсий, 86 лекций, 5 массовых мероприятий, общее число посещений составило 6285 посетителей.

Населению представлено платных услуг в сумме 416,5 тыс.руб., на эти средства произведен ремонт музея (косметический ремонт зала Боевой Славы, замена всех стендовых выставок и др.), приобретен ноутбук, компьютер, произведен ремонт части звукового оборудования.

5.  Молодежная политика и развитие спорта

В целях исполнения частей 14 (развитие спорта) и 30 (работа с детьми и молодежью) статьи 14 ФЗ-131, предусматривались денежные средства, которые направлены на:

- участие в Федеральной программе "Жилище", с условием долевого софинансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в сумме 50 т.р.;

- призовые поощрения, на приобретение кубков, грамот для награждения спортсменов по волейболу на кубок имени Матыжонка С.И. среди ветеранов Забайкальского края,  по хоккею на кубок Героя РФ Алдара Цыренжапова в п.Агинское, по хоккею на кубок среди ветеранов, посвященный памяти Виктора Шемелина, по мотокроссу, по футболу и др. видам спорта, на приобретение спортивной формы, на приобретение спортивного тренажера (25,0 т.р.), на оплату проезда детям к месту соревнований,  на приобретение ГСМ,  кроме того, на приобретение электротоваров для ДЮСШ;

В зимний период на стадионе школы № 2 организована ледовая площадка, где проводились межрайонные хоккейные турниры, регулярно работала теплая раздевалка, из бюджета поселения оплачиваются услуги теплоснабжения; В связи с празднованием Дня поселка, МР "Карымский район" выделил денежные средства в сумме 23,7 т.р., которые направлены на устройство салюта; Ежегодно на проведение значимых  праздничных мероприятий, безвозмездно, привлекаются и средства предпринимателей;

6.  Развитие потребительского рынка

Оборот розничной торговли формируется в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в стационарной торговой сети, их доля в структуре оборота розничной торговли составила 90,8 %, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,3 %. Розничный товарооборот за 2016 год составил 426,69 млн.рб., что в суммовом выражении показывает снижение на 13,5 млн.рб., в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, снижение на 3,1 %. Товарооборот на душу населения уменьшился на 3,2 % с 35 213 рб. в 2015 до 34 078 рб. в отчетном периоде  или  на 1135 руб.

Объем платных услуг населению составил 147,35 млн.рб. и увеличился на 15,22 млн.рб., в сопоставимых ценах к предыдущему году на 11,5 %, объем платных услуг на душу населения возрос на 1199 рб., за счет роста тарифов, за счет гашения недоимки прошлых лет, увеличения объемов потребления услуг и составил 11 768 рб. (Паспорт поселения на 01.01.2017, раздел 1)

Снижение объемов розничного товарооборота, связано с неблагоприятными экономическими условиями, развитием кризисных явлений, в связи с частичной задержкой выплаты заработной платы, не смотря на  расширение емкости потребительского рынка (открыты 3 новых магазина- продовольственный минимаркет,  хозяйственных товаров и магазин подарков и игрушек), реконструированы 2 продовольственных магазина, увеличены торговые площади на 583,4 кв.м., количество магазинов возросло до 151 единицы.

7.  Национальная безопасность и правопорядок

Основная деятельность администрации в области безопасности и правопорядка направлена на предупреждение и профилактику чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарных мер, обучение и поддержку добровольной пожарной дружины, обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе:

- в целях предупреждения пожароопасных ситуаций произведено опахивание территории поселка и подготовлены минерализованные полосы;

- в целях обеспечения безопасности дорожного движения, совместно с инспекторами ГИБДД, в течение всего года, осуществляется контроль за установленными дорожными знаками, разметкой пешеходных переходов, с использованием специального состава красящего вещества, освещением улиц поселка и опасных зон, установкой искусственных неровностей на дорогах, кроме того, в целях сохранности здоровья жителей, осуществляется отлов и передержка безнадзорных животных, ежегодно выделяются средства на обустройство пляжа;

Экономическая политика

1. Развитие промышленности поселения

Экономическую основу промышленности городского поселения представляют предприятия хлебопекарной отрасли и швейного производства, всего на территории работают 7 предприятий, в том числе, 4 предприятия выпускают хлебобулочные и кондитерские изделия, в 2016 году реализовано продукции в сумме 16,87 млн.рб. или в натуральных показателях — 497,6 тонны.  Динамика и анализ работы предприятий показывают увеличение потребительского спроса, что выражается в увеличении денежного эквивалента на 4,7 млн.рб. в 2016 по отношению к 2015, а также слудует отметить, увеличение объемов выпуска продукции в натуральных показателях на 19,2 % или на 80,4 тонны. На территории поселения открыта еще одна пекарня по производству хлебобулочной продукции - ИП Локотаева.

За отчетный период расширен ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, улучшены качественные характеристики выпускаемой продукции. Конкуренцию поселковым производителям хлебопекарной промышленности и кондитерского производства составляет привозная продукция из поселка Дарасун и города Чита ( ИП Козорук, ИП Пряженинникова, ИП Сандаков, ООО "Восток", ООО"Кенон"). Объем произведенной промышленной продукции на душу населения также возрос на 38,5 %  или на 375 руб.

2.  Инвестиционная деятельность и строительство

Объем инвестиций в основной капитал, за отчетный период, составил 87,9 млн.рб., анализ данного индикатора показывает увеличение финансовых вложений, в сравнении к 2015 году, на 2,9 млн.рб. больше, учитывая инфляционные процессы и дефляторы, темпы роста объема инвестиций, в сопоставимых ценах к предыдущему году, имеют рост на 12,9 %.

Объем работ, выполненных  по виду деятельности "строительство" составил 72,3 млн.рб., увеличился по отношению к прошлому периоду на 6,1 млн.рб. или на 9,2 %.

За отчетный период введено в строй:

| - | введено частными домовладельцами 1414,5 кв.м. жилья, по ул. Комогорцева, Мира, Профсоюзная, Нагорная, Рабочая, Юбилейная, Набережная, Лесная, Заводская, Весенняя, Подгорная, Сельская, Лазо; |
| --- | --- |
| - | произведена реконструкция жилых неблагоустроенных домов частными домовладельцами по адресам улиц:Журавлева, Нагорная, Матыжонка, Асеева, всего реконструировано и введено в строй 117,5 кв.м.; |
| - | за счет краевого бюджета введены 337,7 кв.м. в строй жилые многоквартирные дома для детей сирот по ул. Степная, Шивиинская; |
| За период 2016 года введено 1 869,7 кв.м. (в 2015 - 3 126,3) кв.м. жилья, что на 40,2 % меньше, чем в 2015 году, жилищный фонд на 01.01.2017 составил 224,65 тыс.кв.м., средняя обеспеченность населения жильем составила 17,94 кв.м.; |
| За период 2016 года введены в строй новые магазины: улицы Горького 32, Новая 5, Ленинградская 42, введены в строй дополнительные торговые площадки после реконструкции: Рабочая 4а, Шемелина 56, введен в строй новый гостиничный комплекс, в т.ч ресторан на 32 посадочных места, с площадью зала обслуживания посетителей в размере 145,5 кв.м., всего введено 583,4 кв.м. ( 2542,18 кв.м. в 2015) торговых площадей. |

3. Развитие жилищно-коммунального комплекса

Реализация Среднесрочного плана "Социально-экономическое развитие городского поселения на 2016-2020 годы" направлена на выполнение мероприятий по повышению качества жизни населения. За отчетный период денежные средства, по разделу ЖКХ и дорожного хозяйства, в размере 53,4 млн.рб., в том числе: собственные доходы бюджета, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства дорожного фонда поселения, краевого бюджета использованы по целевому назначению, в том числе, полученные  из Фонда ЖКХ и краевого бюджета по программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" — 11,22 млн.руб., краевые — 13,8 млн.рб., субсидия из краевого бюджета по программе "Модернизация объектов ЖКХ" в сумме 3,6 млн.рб., по программе "Развитие дорожного хозяйства"- 1,7 млн.рб. На исполнение мероприятий, из бюджета поселения, направлено всего - 24,8 млн.рб.

Финансовые средства всех уровней бюджетной системы и средства Фонда ЖКХ направлены на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ, в т.ч.:

- на капитальный ремонт теплотрасс к жилым домам улиц Ленинградская 44-46, Майская, Торговый пер., Заводская, в размере 3,67 млн.рб. (м/б- 876,5 т.р., кр/б -  2,8 млн.рб.);

- на капитальный ремонт котельной № 6, на ремонт КНС-сетей ул.Бр.Васильевых, Майская, на приобретение и установку системы теплообменного оборудования жилых домов по адресу ул.Ленинградская 32-34, Верхняя 14,  Лазо 9  - 1,79 млн.руб.;

- на приобретение нового котельного оборудования (предоплата 0,8 млн.рб. в 2016), которое установлено в котельных № 3- один котел, № 6 - два, № 7 - один, № 9 - два, в котельной поселковой бани - один;

- на приобретение и установку новых дымовых труб: котельная ЦК и поселковая баня 1472,3 т.р.;

- на подготовку к отопительному сезону 2016-2017 год, в т.ч. запасное оборудование: задвижки, дымонасосы, водонасосы, циклоны, электродвигатели (теплотрасса Байкал, котельные № 3, 4, ЦК, баня) затраты бюджета поселения составили 1379,4 т.р.;

- на оплату контракта за капитальный ремонт и перепланировку жилого помещения ул.Почтовая 6,   в сумме 4 090,1 т.р., всего на теплоснабжение направлено 8,36 млн.рб.;

- на исполнение программы "Развитие дорожного хозяйства городского поселения "Карымское", которая финансируется из местного бюджета, за счет доходов от уплаты акцизов; за отчетный период произведены работы по грейдерованию неасфальтированных дорог,  подсыпке песком в зимний период, механизированная уборка улиц, в целях безопасности дорожного движения приобретены на конкурсной основе и установлены дорожные знаки, произведена разметка пешеходных переходов, всего затраты бюджета поселения составили 1706,0 т.р., при утвержденном плане в сумме 5362,9 т.р.;

- на водоснабжение, где фактические затраты бюджета поселения составили 1,7 млн.рб., что составляет 3,2 % от общего объема затрат на раздел ЖКХ, при этом произведены в основном техническое обслуживание объектов, ремонтно-восстановительные работы, замена водонасосов (ул.Нижняя, Юбилейная, Бр.Васильевых), ремонт водоколонки (микрорайон Северный),  организована санитарная охранная зона артезианской скважины (Ленинградская, 100) и приобретены водонасосы;

- на строительство и монтаж новой линии электроосвещения по ул.Рабочая (70 м.), Почтовая (100 м), на обслуживание линий, приобретение специальных материалов, на оплату уличного энергопотребления, присоединение к энергоподающим устройствам, производство ПСД, уборка улиц и несанкционированных свалок; обрезка тополей,  содержание мест захоронения, благоустройство пляжа на летний сезон и др. издержки, всего произведено работ в сумме 4,2 млн.рб.;

На исполнение мероприятий, по разделам ЖКХ и дорожное хозяйство, запланировано направить 70,5 млн.руб, в том числе из бюджета поселения - 24,3 млн.руб., фактические расходы составили 53,5 млн.рб., в т.ч. бюджета поселения - 24,8 млн.рб., дополнительно произведено работ в сумме 0,5 млн.рб., исполнение составило 102,0 %; из других уровней бюджетной системы и Фонда ЖКХ получено финансовых средств в сумме 28,65 млн.рб., все денежные средства использованы по целевому назначению (таблица № 3).

4.  Управление муниципальным имуществом

Рациональное использование  муниципального имущества является одним из направлений по увеличению и пополнению доходной части бюджета городского поселения. Доходы от использования имущества на 2016 год утверждены в сумме 3838,0 тыс.руб., уточненные фактические доходы составили 5000,3 тыс.рб., исполнение утвержденного плана составило 130,3 %, дополнительно получено сверхплановых доходов сумме 1,16 млн.руб., сверхплановые доходы поступили за счет гашения недоимки прошлых лет, реализации в аренду земельных участков, размежеванных в 2015-2016 годах,  поступления от заключения новых договоров аренды имущества.

За отчетный период произведено работ, связанных с муниципальным имуществом:

- по землеустройству выполнено межевание 109 земельных участков, в т.ч.:

- под ИЖС для населения по адресам: улицы Степная, микрорайон Северный;  под гаражи - ул.Погодаева, Медицинская, Верхняя;

- под размещение магазина ул.Лесная - 1 участок;

- под размещение многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Ленинградская;

- многодетным гражданам, имеющим более 3-х детей представлены  22 участка (микрорайон Северный);

- молодым полным семьям (мама, папа, дети) - представлено 12 уч (м-н Северный);

- инвалидам детства - 13 уч. в районе м-на Северный;

- гражданам, признанным поставлением администрации городского поселения "Карымское" нуждающимися - представлено 11 участков (м-н Северный);

- произведена оценка 2 объектов муниципального имущества (ул.Верхняя 114-2, ул.Ленинградская 89-2);   произведена оценка 5 земельных участков;

- произведена государственная регистрация права собственности, зарегистрировано 14 объектов в муниципальную собственность, в т.ч. 14 жилых объектов (5 квартир ул. Медицинская 6в, 9 квартир ул.Ленинградская 86), нежилых нет;

- поставлены на кадастровый учет 109 земельных участков, в муниципальную собственность зарегистрированы, всего 71 земельный участок, общей площадью 304 492,31 кв.м., в 2016 году  в собственность городского поселения оформлен 1 участок (4000 кв.м);

- муниципальный контроль и инвентаризация всех земельных участков в целях уточнения площадей, собственников, установления правоустанавливающих документов;

- реализация муниципальной программы «Капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Карымское"»;

В целях наиболее полного обеспечения исполнения статьи 14 ФЗ-131 исполнены и другие мероприятия:

- по состоянию на 31.12.2016 года на учет по улучшению жилищных условий и признанные малоимущими гражданами, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, поставлены 279 семей, в том числе по программе "Обеспечение жильем молодых семей" - 166 семей;

- поставлены на учет 51 семья на бесплатное предоставление земельного участка, в том числе: многодетные семьи – 32, молодые семьи – 8, семьи с детьми инвалидами – 7 и 4 семьи признаны, в установленном порядке, нуждающимися в жилье или улучшении жилищных условий (в 2013 г получили бесплатные земельные участки - 52, в 2014 - 63, в 2015 - 24, в 2016- 58 семей);

- представлено муниципальных услуг: выдано 8 разрешений на перепланировку  переустройство жилых и нежилых помещений (фактически актировано 5),  разрешений на перевод из жилого в нежилое помещение - 1, выдано 6 ордеров на земляные работы, подготовлено и выдано 108 градостроительных планов на земельные участки, 109 разрешений на строительство, выдано 22 разрешения на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства, присвоено 150 адресов жилым домам, земельным участкам, приняты постановления о присвоении новых наименований 6 улицам поселка;

- переоформлены 22 договора социального найма, в связи со сменой основного нанимателя или обменом ордера на жилое помещение;

- подготовлены документы на приватизацию, оформлено в собственность - 20 квартир;

- в течение отчетного периода проводился муниципальный земельный контроль в целях выявления граждан, юридических лиц, предпринимателей, использующих  земельные участки без правоустанавливающих документов, проведено 19 проверок, в том числе 18 плановых и 1 внеплановая, установлено 1 правонарушение, материалы направлены в Управление Росреестра;

- за 2016 год установлено 1572 (1533 физических лица и 39 юридических) плательщика земельного налога за земельные участки, находящиеся на территории городского поселения;

В целях пополнения доходной базы бюджета поселения и ликвидации недоимки в 2016 году проведены следующие мероприятия:

- заключены и действовали на 31.12.2016 года 37 договоров, из них 26 заключены на аренду муниципального имущества в 2016 году,  4 договора  расторгнуты в 2016 году, в том числе 2 по окончании срока действия и 2 расторгнуты досрочно;

- ежемесячно предъявлялись счета арендаторам, и осуществлялся контроль за уплатой арендных платежей в течение всего отчетного периода;

- информирование населения об изменениях законодательной базы путем публикаций на информационном стенде и сайте, оказание помощи и разъяснений в оформлении документов на земельные участки в аренду или в собственность;

- представлены отчеты в  Комитет по Финансам и администрацию МР "Карымский район", в которых отражены: площадь земельных участков, площадь квартир, домов, вид собственности, сумма налога на имущество физических лиц, сумма земельного налога физических и юридических лиц;

- льготы, по платежам земельного налога с юридических лиц, а также льготный размер арендной ставки,  Советом городского поселения "Карымское" на 2016 год, не утверждались;

- оказывалась консультационная и практическая помощь плательщикам налогов, производилась рассылка извещений и напоминаний об обязательных платежах и ставках налогов;

Приложение № 1 к Среднесрочному плану "Социально-экономическое развитие городского поселения "Карымское" на 2016-2020 годы"

Исполнение основных параметров плана социально-экономического

развития городского поселения  "Карымское", за 2016 год

| Наименование индикаторов | ед.изм. | 2015 | 2016 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | оценка | отчет |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по фактическим видам деятельности - ОКВЭД) | млн.рб. | 12,19 | 12,78 | 16,87 |  |
|  | тонн | 417,15 | 457,85 | 497,55 |  |
| Объем произведенной продукции промышленного производства на душу населения | тыс.рб. | 0,975 | 1,02 | 1,35 |  |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего, в т.ч. население | млн.рб. | 67,15 | 67,15 | 68,57 |  |
| Объем произведенной продукции сельского хозяйства на душу населения | тыс.рб. | 5,37 | 5,36 | 5,47 |  |
| Доходы бюджета поселения, всего | тыс.рб. | 91 986,2 | 68 299,6 | 72 610,3 |  |
| Собственные доходы бюджета поселения | тыс.рб. | 48 812,0 | 47 582,8 | 51 851,6 |  |
| Доля собственных доходов бюджета | % | 53,06 | 69,67 | 71,41 |  |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс.рб. | 85 053,7 | 68 030,5 | 87 967,9 |  |
| Индекс-дефлятор | % | 105,0 | 109,2 | 109,2 |  |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 121,9 | 79,9 | 112,9 |  |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | тыс.рб. | 66 206,3 | 55 841,7 | 72 283,0 |  |
| Оборот розничной торговли | млн.рб. | 440,2 | 415,60 | 426,69 |  |
| Индекс-дефлятор | % | 105,5 | 108,9 | 108,9 |  |
| к предыд периоду в сопоставимых ценах | % | 84,4 | 94,4 | 105,5 |  |
| Оборот розничной торговли на душу населения | руб. | 35 213 | 33 168 | 34 078 |  |
| Оборот общественного питания | млн.рб. | 16,6 | 17,30 | 30,41 |  |
| к предыдущему периоду в сопоставимых ценах | % | 107,5 | 104,2 | 183,2 |  |
| Оборот общественного питания на душу населения | руб. | 1328 | 1380 | 2428 |  |
| Объем платных услуг населению | млн.рб. | 132,13 | 138,57 | 147,35 |  |
| Индекс-дефлятор | % | 105,4 | 108,1 | 108,1 |  |
| к предыд периоду в сопоставимых ценах | % | 113,04 | 104,9 | 111,5 |  |
| Объем платных услуг на душу населения | руб. | 10 569 | 11 059 | 11 768 |  |
| Численность постоянного населения | чел. | 12 808 12 501 | 12 808 12 530 | 12 808 12 521 |  |
| Численность, занятых в экономике | чел. | 6 032 | 6 032 | 6 031 |  |
| Численность занятых на малых предприятий | чел. | 148 | 148 | 148 |  |
| Доля занятых в малом бизнесе от занятых в экономике | % | 2,45 | 2,45 | 2,45 |  |
| Количество субъектов малого бизнеса на 1000 населения | ед. | (256) 20,48 | (270) 21,54 | (231) 18,45 |  |
| Годовой фонд оплаты труда работающих | млн.рб. | 2 462,21 | 2 483,6 | 2 555,17 |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 34 016 | 34 311 | 35 306 |  |
| - темп роста к предыдущему периоду | % | 105,5 | 100,9 | 103,8 |  |
| Денежные доходы на душу населения в месяц | рб./мес | 19 098 | 19 551 | 19 286 |  |
| Величина прожиточного минимума (взят показатель для населения) | руб. | 10 162,4 | 10 633,1 | 10 519,36 | пен 8 383,3 дети 10765,7 труд 11023,3 |
| Соотношение денежных доходов и величины прожиточного минимума | % | 187,92 | 183,87 | 183,34 |  |
| Количество созданных рабочих мест / сокращено рабочих мест | ед. | 10 | 12 | 9 / 10 |  |
| Численность зарегистрированных безработных за год, на конец года | чел. | 271 118 | 216 90 | 240 130 |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы, от экономически активного населения | % | 1,95 | 1,4 | 2,1 |  |
| Жилищный фонд на конец года (жилые помещения) | кв.м | 222 779,44 | 224 345,94 | 224 649,14 |  |
| Аварийный ветхий жилищный фонд | кв.м. | 8 640,01 | 9 171,81 (+1326,8) | 9 171,81 | ул.Ленинградская 54 |
| Доля аварийного, ветхого жилья | % | 3,85 | 4,09 | 4,09 |  |
| Ликвидация аварийного и ветхого жилья | кв.м. | 1 094,6 | 489,67 | 489,67 | Медицинская |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м | 17,94 | 17,90 | 17,94 |  |
| Капитально отремонтированных жилых многоквартирных домов | кв.м | 230,0 | 550,0 | 533,86 |  |
| Число домохозяйств | ед. | 4 467 | 4 476 | 4 489 |  |
| Ввод в действие объектов жилья | кв.м | 3 126,3 | 1 566,5 | 1 869,7 |  |
| Строительство и реконструкция дорог: | тыс.рб. | 4 514,8 | 2 493,0 | 1 706,0 |  |
| - содержание дорог (грейдерование, ямочный, пешеходные переходы), дорожные знаки | тыс.рб. | 550,0 348,2 250,0 | 593,0 400,0 300,0 | 593,0 668,3 345,0 99,7 |  |
| - новое строительство тротуаров (МУК БКЦ) | тыс.рб. | 2 486,3 | 1 000,0 | 0 |  |
| - благоустройство придомовых территории | тыс.рб. | 0 | 0 | 0 |  |
| - проект "Организация дорожного движения" | тыс.рб. | 284,5 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2 к Среднесрочному плану "Социально-экономическое развитие городского поселения "Карымское" на 2016-2020 годы"

Отчет об исполнении Среднесрочного плана "Социально-экономического развития

городского поселения "Карымское" на 2016-2020 годы",

объемы и источники финансирования мероприятий,  за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия, источники финансирования, тыс.руб. | 2016 год | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |
|  | Дорожное строительство, транспорт, связь | 5 362,9 | 1 037,7 |  |
|  | Программа "Развитие дорожной деятельности городского поселения "Карымское" на 2015-2020 годы" Муниципальный дорожный фонд, бюджет поселения | 5362,9 | 1 037,7 |  |
|  | Строительство, реконструкция дорог и тротуаров |  |  |  |
|  | - Торговый пер.,(Лазо-Асеева), асфальтирование, тротуары, 300 м; | 1 403,0 | 0 | недостаточность финансирования |
|  | Содержание дорог, капитальный ремонт дорог |  |  |  |
|  | - ямочный ремонт дорог ул.Верхняя, Ленинградская, Пионерская, Рабочая, Заводская, Новая; | 1 359,9 | 593,0 | ООО «Еврострой» |
|  | - содержание пешеходных переходов, дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений; | 1 000,0 | 99,7 | ИП Гильманшин |
|  | - содержание, грейдерование дорог, механическая чистка, снятие намывов; | 800,0 | 345,0 | ИП Федоров |
|  | Ремонт дворовых территорий и проездов к ним |  |  |  |
|  | - ул.Верхняя 14, асфальтирование придомовой территории, 250 м; | 600,0 | 0 |  |
|  | Паспортизация муниципального имущества |  |  |  |
|  | - постановка на кадастровый учет: 50 улиц | 200,0 | 0 | недостаточность финансирования, внесены изменения в бюджет 2016 года |
|  | Жилищно-коммунальный комплекс | 17 990,0 | 18 824,5 |  |
|  | Программа "Модернизация объектов ЖКХ": | 7 350,0 | 12 319,1 |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | бюджет края |  |  |  |
|  | - ул.Верхняя, строительство - теплотрассы, водовода, 500 м, КНС сетей- 700 м, к программе "Переселение"; | 300,0 | 0 | Строительство приостановлено в 2016 ул.Верхняя, 51 |
|  | - реконструкция котельной № 2 (к программе "Переселение" приобретение котлов 2 шт., насосы вода-, тепло- и др) | 100,0 | 92,6 | Строительство приостановлено в 2016 ул.Верхняя, 51 |
|  | - улМайская, теплотрасса, 200 м; | 100,0 | 444,5 | ООО«ТураРемстройМонтаж» |
|  | - ул.Верхняя 5-7, Ленинградская 44-46, ремонт тепло-трассы от казначейства до жилых домов, 200 м; | 50,0 | 2 229,5кр 107,5 м/б | ООО«ТураРемстройМонтаж» |
|  | - Торговый пер., ветстанция, капитальный ремонт теплотрассы, 100 м; | 250,0 | 570,0 кр 30,3 м/б | ООО«ТураРемстройМонтаж» |
|  | - Заводская, 6 кап. ремонт теплотрассы | 0 | 294,2 | ООО «Тепловик» |
|  | - кап. ремонт кровли и ограждение (котельная № 2); фактически: ремонт кровли котельной .№ 6, | 500,0 | 171,1 | ООО «Тепловик» |
|  | - кап. ремонт кровли (котельн № 8 МОУ СОШ № 4); | 250,0 | 0 | внесены изменения в бюджет 2016 |
|  | - приобретение и установка: кот № 2, ЦК, комбинат «Байкал» (задвижки), котельные № 2, 3, 4, ЦК, баня (дымонасосы, циклон), ЦК, баня (дымовая труба); | 0 | 316,9 717,7 642,3 м/б 830,0 кр | ООО «ПромТехМаркет» ООО «Каскад+плюс» АО «Коммунальник» |
|  | - приобретение и установка теплообменного оборудования ул.Верхняя, 2, 3, 4, 14; | 0 | 276,7 | ООО «Крит-Энерго» |
|  | - строительство водовода ул.Бр.Васильевых-Советская, 500м; | 1 000,0 | 0 | внесены изменения в бюджет 2016 |
|  | - бурение скважины р-н МОУ СОШ № 1; | 2 000,0 | 1 549,1 | ООО «Каскад-Н» |
|  | - установка водонапорной башни ул.Бр.Васильевых-Асеева; | 300,0 | 0 | работы в 2016 году приостановлены в связи с проверкой ОБЭП |
|  | - приобретение котла для поселковой бани, кот № 3; | 300,0 | 794,6 | ООО «Жилищная коммунальная компания» |
|  | - приобретение запасного (резервного) оборудования: водонасосов ул. Юбилейная, Бр.Васильевых, Нижняя, ремонт водокачки м-н Северный; | 200,0 | 197,9 | АО «Коммунальник» ООО «Электроснаб» |
|  | - техническое обслуживание, электропотребление КНС | 2 000,0 | 3 054,2 | ИП Шабаев |
|  | Благоустройство поселка: | 2 940,0 | 1 539,7 |  |
|  | - монтаж освещения ул. Шемелина 250 м., ул.Лазо, 200 м; / фактически ул.Рабочая 70 м, Почтовая 100 , присоединение ул.Медицинская; | 300,0 | 330,1 70,0 89,4 | ИП Меркульев ООО «Электрослужба» |
|  | - монтаж освещения ул.Садовая, Гагарина, 100 м; | 100,0 | 0 | недостаточность финансирования |
|  | - озеленение (срезка, посадка деревьев) | 100,0 | 147,4 | ООО «Электрослужба» |
|  | - указатели улиц, номерные знаки домов | 50,0 | 0 | внесены изменения в бюджет 2016 |
|  | - ТБО (уборка мусора с тротуаров, проезжей части улиц и подметание асфальтированных дорог, уборка ливневых наплывов, подсыпка песком зимой, уборка снежного наката на дорогах и тротуарах, кошение травы и др работы, контракт по январь 2017 год | 800,0 | 668,3 | ИП Федоров |
|  | - строительство трансформаторной подстанции в микрорайоне Северный | 800,0 | 0 | отсутствие софинансирования |
|  | - ограждение мемориала | 240,0 | 134,5 | ИП Усов |
|  | - содержание мест захоронения | 150,0 | 100,0 | ИП Каратуев |
|  | - проект "Безопасный город" | 400,0 | 0 | внесены изменения в бюджет 2016 |
|  | Муниципальное имущество: | 7 700,0 | 4 965,7 |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | - паспортизация мун. имущества, в т.ч. сети водо-, тепловые, КНС ул.Верхняя, ул.Ленинградская; | - 300,0 | 0 | внесены изменения в бюджет 2016 |
|  | - постановка на кадастровый учет земель под объектами мун собственности: 53 участка под МКД; | 300,0 | 29,0 138,2 | ИП Любославская ИП Валяев |
|  | - землеустройство, межевание 56 земельных участков | 500,0 | 190,0 | ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель, оценки и строительства» |
|  | - ремонт и частичный ремонт жилищного фонда: ул.Ленинградская 65, Линейная, Шивиинская; | 1 000,0 | 496,6 | ИП Меркульев ИП Шабаев ООО«ТураРемстройМонтаж» |
|  | - ремонт спортивного зала МУК БКЦ | 450,0 | 0 | внесены изменения в бюджет 2016 |
|  | - строительство площадки ТБО ул.Ленинградская, 44-46, Читинская 9 (выгребная яма, туалет); | 250,0 | 0 | заявок на участие в конкурсе не поступило |
|  | - реконструкция помещения ул.Почтовая; | 5 000,0 | 4 111,9 | ООО«ТураРемстройМонтаж» |
|  | - капитальный ремонт моста ч/з р.Майдара | 200,0 | 0 | внесены изменения в бюджет 2016 |
|  | Молодежная политика, физическая культура и спорт | 1 000,0 | 704,1 |  |
|  | бюджет поселения | 1 000,0 | 704,1 |  |
|  | - долевое участие в Федеральной программе "Жилище", в муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей"; | 50,0 | 0 | отсутствие долевого софинансирования из краевого бюджета |
|  | - обеспечение условий для развития массового спорта: обустройство спортивных сооружений; | 300,0 | 221,0 | внесены изменения в бюджет 2016 |
|  | - приобретение спортивного инвентаря и призовые поощрения; | 50,0 | 51,5 | Администрация г.п. «Карымское» |
|  | - оказание помощи в обустройстве стадиона в микрорайоне "Северный"; | 50,0 | 15,0 | Администрация г.п. «Карымское» |
|  | - содержание объектов спорта (раздевалка СОШ № 2); | 30,0 | 25,9 | Администрация г.п. «Карымское» |
|  | - обустройство детских площадок во дворах МКД: улицы Шемелина 1, ул.Ленинградская 9, 32, 88; | 200,0 | 0 | внесены изменения в бюджет 2016 |
|  | - конкурс на "Лучший микрорайон поселка"; | 50,0 | 100,0кр | внесены изменения в бюджет 2016 |
|  | - массовые праздники: День Победы, День пожилого чел, выпускной вечер, тотальный диктант, День поселка и др.; | 120,0 150,0 | 140,7 150,0 | Администрация г.п.»Карымское» |
|  | Жилищное строительство | 46 164,8 | 27 949,6 |  |
|  | Программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда": | 46 164,8 | 27 949,6 | Администрация г.п. «Карымское» |
|  | - улицы Медицинская, ул.Верхняя 49 |  |  |  |
|  | Фонд ЖКХ | 28 314,4 | 11 216,6 |  |
|  | краевой бюджет | 17 850,4 | 13 804,2 |  |
|  | бюджет поселения | 0 | 2 928,8 |  |
|  | Культура и искусство | 166,0 | 208,1 |  |
|  | Программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского поселения "Карымское" | 166,0 | 208,1 | МУК «БКЦ» |
|  | - пополнение библиотечного фонда, периодика, ОС |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 6,1 | книги |
|  | бюджет района | 116,0 | 116,0 | периодика |
|  | бюджет поселения | 50,0 | 86,0 | книги |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | Итого потребность финансовых средств: | 70 683,7 | 48 724,0 |  |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 28 314,4 | 11 216,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 6,1 |  |
|  | региональный бюджет | 17 850,4 | 17 533,7 |  |
|  | бюджет района | 116,0 | 116,0 |  |
|  | бюджет поселения | 24 402,9 | 19 851,6 | 81,3 % |

Глава городского поселения "Карымское"                                                         И.И.Мыльников

Отчет согласован:

| Заместитель Главы городского поселения "Карымское" | А.А. Пахомов |
| --- | --- |
| Начальник ФЭО администрации | Т.С. Голыгина |
| Начальник отдела по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам | Г.М. Конюхова |
| Гл. специалист, архитектор | С.Н. Барабанова |

Исп. гл. специалист ФЭО Е.В.Дуняк