Администрация городского поселения «Карымское»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 06 » сентября  2017 г 		   			     		№  __289__

Об утверждении муниципальной адресной программы городского поселения «Карымское» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в новой редакции

В связи с проведенным уточнением стоимости строительства многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийных жилых домов, изменением механизма реализации Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь ст. 6 Устава городского поселения «Карымское», постановляю:

- Муниципальную адресную Программу городского поселенния «Карымское» переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы, , утвердить в новой редакции согласно приложению №1.

- Отменить постановления главы городского поселения «Карымское» № 51 от 21.11.2013г. «Об утверждении муниципальной адресной программы городского поселения «Карымское» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», № 5 от 10 декабря 2014 года «О внесении изменений в Муниципальную адресную программу городского поселения «Карымское» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», № 24 от 07.02.2017 г. «О внесении изменений в муниципальную адресную программу городского поселения «Карымское» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского

поселения «Карымское»                                                              И.И.Мыльников

Утверждена

постановлением главы

городского поселения

«Карымское»

от «06» сентября 2017 г. №289

Муниципальная адресная программа городского поселения «Карымское»

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2013-2017 годы

(новая редакция)

ПАСПОРТ

Муниципальной адресной программы городского поселения «Карымское» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа городского поселения «Карымское» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | Постановление городского поселения «Карымское» № 51 от 21 ноября 2013 года «Об утверждении Муниципальной адресной программы городского поселения «Карымское» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», в новой редакции утвержденными постановлением городского поселения «Карымское» № 24 от 07 февраля 2017 года «Об утверждении муниципальной адресной программы городского поселения «Карымское» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в новой редакции». |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского поселения «Карымское» |
| Основной разработчик программы | Отдел по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское» |
| Цель и задачи программы | Цель: Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Карымское», обеспечивающих выполнение условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; создание условий для развития жилищного строительства. Задачи: Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Карымское»; предоставление гражданам взамен аварийного жилья безопасных и комфортных жилых помещений. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Наименование индикатора Показатель Площадь аварийного жилья, подлежащего сносу кв. м 7946,63 Количество переселенных жителей, чел. 482 Расселяемая площадь жилых помещений, кв.м 7946,63 |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в пять этапов: I этап 2013-2014 годы, II этап 2014-2015 годы, III этап – 2015-2016 годы; IV этап – 2016-2017 год с окончательным сроком реализации – до 01 сентября 2017 года. |
| Исполнители основных мероприятий программы | В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: - городское поселение «Карымское» |
| Объемы и источники финансирования программы | Потребность в финансировании мероприятий программы за счет всех источников в 2013-2017 годах составляет 250 728 614,76 рублей, в том числе по источникам финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 142 635 887,60 рублей; средства регионального бюджета 82 019 864,04 рубля; средства местного бюджета – 25 072 863,12 рублей. I этап – 28 501391,16 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 25 651 252,04 рублей; средства местного бюджета – 2 850 139,12 рублей. II этап – 65 764958,45 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 32583 161,92 рублей; средства регионального бюджета – 25 856 146,99 рублей; средства местного бюджета – 6 493 257,54 рублей. III этап – 53 184 804,00 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 26 945 708,66 рублей; средства регионального бюджета – 26 239 095,34 рублей; средства местного бюджета –0,00 рублей. IV этап – 103 796 458,56 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 62 203 670,65 рублей; средства регионального бюджета – 41 593 587,91 рублей; средства местного бюджета – 0,00 рублей. |
| Планируемые показатели выполнения программы | Переселение в ходе реализации программы в 2013-2017г. из аварийного жилищного фонда 482 человека с предоставлением 7946,63 кв. м общей площади жилья; снос 7946,63 кв.м. аварийного жилищного фонда; создание благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства на территории городского поселения «Карымское»; повышение комфортности и безопасности проживания в жилище; снижение социальной напряженности в обществе; создание дополнительных рабочих мест; улучшение демографической ситуации в поселении; улучшение состояния здоровья населения ГП «Карымское» |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе и выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Проживающие в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества. Муниципальное образование не в состоянии предоставить всем гражданам жилье на условиях социального найма, так как не ведётся строительство муниципального жилищного фонда, а также отсутствует свободный муниципальный жилищный фонд.

Муниципальное образование, учитывая недостаточный уровень собственных доходов, самостоятельно эту проблему решить не может.

Финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда,  необходимо формировать за счет средств бюджетов всех уровней, с привлечением средств государственной поддержки.

С этой целью для осуществления функций по предоставлению финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на федеральном уровне создана государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд). Одним из основных условий предоставления финансовой поддержки за счет средств  Фонда на переселение граждан из аварийного жилья является наличие региональной адресной программы, утвержденной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а также разработанной и утвержденной муниципальной адресной программы.

Учитывая изложенное, проблему переселения граждан городского поселения «Карымское» из аварийного жилищного фонда можно решить только программным методом.

Раздел 2. Основная цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Карымское», обеспечивающих выполнение условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и создание условий для развития жилищного строительства

В рамках реализации программы необходимо решить следующие основные задачи:

- Ликвидация аварийного  жилищного фонда на территории городского поселения «Карымское»;

- Предоставление гражданам взамен аварийного жилья безопасных и комфортных жилых помещений.

В целях настоящей программы используются следующие понятия:

1) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;

2) аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в порядке, установленном Положением  о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда – принятие решений и проведение мероприятий в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации;

4) предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда – предоставление Фондом целевых средств местным бюджетам на безвозвратной и безвозмездной основе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда  в установленном Федеральным законом  порядке.

Участником программы является муниципальное образование, представившее документы государственному заказчику программы (далее - муниципальный заказчик), подтверждающее выполнение условий получения финансовой поддержки за счет средств Фонда на  переселение граждан из аварийного жилищного фонда и соответствующие перечню документов, установленному Федеральным законом и утвержденному наблюдательным советом Фонда:

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, приведен в Перечне многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках программы (приложение № 1).

Сроки реализации мероприятий программы 2017 год. 	Определены следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:

| Наименование муниципального образования | Индикаторы/показатели |
| --- | --- |
|  | Площадь аварийного жилья, подлежащего расселению, кв. м | Количество переселенных жителей, чел. | Предоставляемая площадь жилых помещений, кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Городское поселение «Карымское» | 7946,63 | 482 | 7946,63 |
| 2014 год | 920,36 | 64 | 920,36 |
| 2015 год | 2085,79 | 144 | 2085,79 |
| 2016 год | 1686,80 | 86 | 1686,80 |
| 2017 год | 3253,68 | 188 | 3253,68 |

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Потребность в средствах на переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, включенных в перечень аварийных домов в рамках данной программы, составляет   251 415 220,17 рублей. Она определена с учетом принятого муниципальными образованиями и гражданами способа переселения, путем приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан, или жилых домах с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков (жилые дома блокированной застройки), а также путем приобретения у граждан не являющихся застройщиками в многоквартирных домах, исходя из стоимости строительства 1 кв.м общей площади жилья, установленной для Забайкальского края на первый квартал 2013 года приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №554 в размере 31 050 рублей, на 2014-2015 годы из расчета 31 530 рублей за 1 кв.м, на 2016 год – 31972 рубля за 1 кв.м.

Обоснование потребности в финансировании

| Наименование муниципального образования | Показатели |
| --- | --- |
|  | Объем жилья, предоставленного для переселения, кв.м | Стоимость кв.м общей площади жилья, рублей | Общая стоимость жилья, предоставленного для переселения, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение квартир |
| Городское поселение «Карымское» | 7946,63 | 31050,00 (на I этап) 31530,00 (последующие этапы) | 251247612,17 |

Для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках данной программы необходимо построить  7946,63 кв. м общей площади жилья.

Величина долевого финансирования консолидированного бюджета на весь период реализации программы предсьавлена в приложении №1 к Программе.

Размер планируемых средств финансовой поддержки за счет средств  Фонда на реализацию программы городского поселения «Карымское» составляет  147 383 793,27 рублей.

Размер планируемых средств финансовой поддержки за счет средств  субъекта на реализацию программы городского поселения «Карымское» составляет  94 02 288,74 рубля.

Объем долевого финансирования программы за счет  средств местного бюджета городского поселения «Карымское», претендующего на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда – 9 843 396,66 рубля.

Средства Фонда, средства бюджета субъекта и средства, предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, используются органом местного самоуправления на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, установленном жилищным законодательством.

Раздел 4. Механизм реализации программы

Организацию выполнения программных мероприятий осуществляет муниципальный заказчик.

Программа реализуется поэтапно. Муниципальный заказчик подает заявки в Министерство территориального развития Забайкальского края на каждый этап программы по городскому поселению «Карымское» на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Общая краевая заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в пределах  лимита, установленного для Забайкальского края направляется Министерством территориального развития Забайкальского края в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация программы осуществляется путем предоставления жилых помещений гражданам  по договорам социального найма жилых помещений, или  по договорам мены.

Основная часть мероприятий программы (1-2 этапы) реализуется органом местного самоуправления муниципального образования, являющегося участником программы,  мероприятия по реализации 3 и 4 этапа Программы реализуются Министерством территориального развития Забайкальского края, Службой единого заказчика Забайкальского края путем размещения государственных заказов в порядке, установленном Федеральным законом.

Способы реализации программы:

- приобретение у застройщиков и граждан, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан, или жилых домах с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков (жилые дома блокированной застройки),

- участие в долевом строительстве многоквартирных домов, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан, или жилых домах с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков (жилые дома блокированной застройки),

- строительство домов на основании соответствующего гражданско-правового договора, муниципального контракта, заключенного субъектом Российской Федерации, в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Субъект при осуществлении закупки вправе объединить в предмете одного лота выполнение работ по разработке проектной документации и по строительству многоквартирного дома.

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом.

Раздел 5. Порядок и сроки представления отчетов

Муниципальный заказчик в сроки и по форме, которые утверждены правлением Фонда, оформляет и представляет в Министерство территориального развития Забайкальского края

1) отчет о ходе реализации программы и выполнения условия долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов;

2) отчет о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период.

Указанные отчеты  муниципальный заказчик размещает на своем официальном сайте.

3) Муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда со всеми приложениями.

4) Заверенные главой поселения и государственной жилищной инспекцией Забайкальского края копии актов и заключений межведомственной комиссии, о признании включенных в программу многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

Орган местного самоуправления, которому предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, не позднее 30 января года, следующего за отчетным, обязаны направить в Министерство территориального развития Забайкальского края отчеты о ходе реализации программы.

Раздел 6. Планируемые показатели выполнения программы

В соответствии с целью программы в качестве оценки ее эффективности рассматривается количество граждан, переселенных из  жилищного фонда, признанного аварийным.

По окончании реализации программы к концу 2017 года должно быть переселено  511  граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

В результате реализации программы будет снесено 7946,63 кв. м  аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении № 1, 2, 3 к Программе.

Успешная реализация программы обеспечит:

создание благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства на территории городского поселения «Карымское»;

повышение комфортности и безопасности проживания в жилище;

снижение социальной напряженности в обществе;

создание дополнительных рабочих мест;

улучшение демографической ситуации в городском поселении «Карымское»;

улучшение состояния здоровья населения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной программе городского поселения "Карымское"по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017гг утвержденной постановлением городского поселения "Карымское" от 06.09.2017г. № 289 |
| Перечень аварийных многоквартийных домов |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по ГП "Карымское" 2013-2017 годы, в том числе: | X | X | X | X | 482 | 482 | 7 946,63 | 167 | 53 | 114 | 7 939,43 | 2 847,59 | 5 092,84 | 251 247 612,17 | 147 383 793,27 | 94 020 288,74 | 9 844 330,16 | 0,00 |
| Всего по ГП "Карымское" 2013-2017 годы с финансовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | 482 | 481 | 7 946,63 | 167 | 52 | 114 | 7 913,03 | 2 821,19 | 5 092,84 | 250 415 220,17 | 147 383 793,27 | 93 688 830,24 | 9 343 396,66 | 0,00 |
| Всего по ГП "Карымское" 2013-2017 годы без финансовой поддержки Фонда | х | х | х | х | 16 | 1 | 248,20 | 7 | 1 | 0 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 832 392,00 | 0,00 | 331 458,50 | 500 933,50 | 0 |
| Всего по этапу 2013 года, в том числе | х | х | х | х | 64 | 64 | 920,36 | 23 | 3 | 20 | 920,36 | 182,96 | 737,40 | 28 501 391,16 | 25 651 252,04 | 0,00 | 2 850 139,12 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финасовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | 64 | 64 | 920,36 | 23 | 3 | 20 | 920,36 | 182,96 | 737,40 | 28 501 391,16 | 25 651 252,04 | 0,00 | 2 850 139,12 | 0,00 |
| 1 | пгт Карымское ул Ангарская д.18 | 20 | 22.12.2006 | 2014 | 2014 | 42 | 42 | 432,20 | 15 |  | 15 | 432,20 |  | 432,20 | 13 419 810,00 | 12 077 829,00 | 0,00 | 1 341 981,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Карымское ул Читинская д.4 | 25 | 24.12.2006 | 2014 | 2014 | 22 | 22 | 488,16 | 8 | 3 | 5 | 488,16 | 182,96 | 305,20 | 15 081 581,16 | 13 573 423,04 | 0,00 | 1 508 158,12 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финасовой поддержки Фонда | х | х | х | х | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в том числе | х | х | х | х | 144 | 144 | 2085,79 | 55 | 10 | 45 | 2 085,79 | 511,81 | 1574,98 | 65764958,45 | 32583161,92 | 26187605,49 | 6994191,04 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года с финасовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | 144 | 143 | 2 085,79 | 55 | 9 | 45 | 2 059,39 | 485,41 | 1 574,98 | 64 932 566,45 | 32 583 161,92 | 25 856 146,99 | 6 493 257,54 | 0 |
| 3 | пгт Карымское ул Медицинская д. 6 | Заключение межведомственной комиссии № 15 | 22.12.2006 | 2015 | 2015 | 49 | 49 | 625,30 | 25 | 2 | 23 | 625,30 | 69,30 | 556,00 | 19 715 708,97 | 9 893 342,77 | 7 850 795,18 | 1 971 571,02 | 0,00 |
| 4 | пгт Карымское ул Вокзальная д.7 | Заключение межведомственной комиссии № 18 | 24.12.2006 | 2015 | 2015 | 16 | 15 | 248,20 | 7 | 0 | 6 | 221,80 | 0,00 | 222,80 | 6 993 353,78 | 3 509 265,03 | 2 784 753,22 | 699 335,53 | 0,00 |
| 5 | пгт Карымское ул Ленинградская д.70 | Заключение межведомственной комиссии № 24 | 24.12.2006 | 2015 | 2015 | 13 | 13 | 125,60 | 4 | 0 | 4 | 125,60 | 0,00 | 125,60 | 3 960 168,00 | 1 987 212,30 | 1 576 938,70 | 396 017,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Карымское ул Верхняя д.51 | Заключение межведомственной комиссии № 33 | 15.09.2011 | 2015 | 2015 | 31 | 31 | 489,67 | 8 | 2 | 6 | 489,67 | 122,59 | 367,08 | 15 439 295,10 | 7 747 438,10 | 6 147 927,00 | 1 543 930,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Карымское ул Верхняя д.49 | Заключение межведомственной комиссии № 3 | 24.12.2006 | 2017 | 2017 | 24 | 24 | 478,82 | 8 | 5 | 3 | 478,82 | 293,52 | 185,30 | 15 097 194,60 | 7 575 772,72 | 6 011 702,89 | 1 509 718,99 | 0,00 |
| 8 | пгт Карымское ул Ленинградская д.59 | Заключение межведомственной комиссии № 29 | 31.08.2010 | 2015 | 2015 | 11 | 11 | 118,20 | 3 | 0 | 3 | 118,20 | 0,00 | 118,20 | 3 726 846,00 | 1 870 131,00 | 1 484 030,00 | 372 685,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финасовой поддержки Фонда | х | х | х | х | 16 | 1 | 248,20 | 7 | 1 | 0 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 832 392,00 | 0,00 | 331 458,50 | 500 933,50 | 0,00 |
| 1 | пгт Карымское ул Вокзальная д.7 | Заключение межведомственной комиссии № 18 | 24.12.2006 | 2015 | 2015 | 16 | 1 | 248,20 | 7 | 1 | 0 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 832 392,00 | 0,00 | 331 458,50 | 500 933,50 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в том числе | х | х | х | х | 86 | 86 | 1686,80 | 31 | 16 | 15 | 1686,8 | 899,37 | 787,43 | 53184804,00 | 26945708,66 | 26239095,34 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финасовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | 86 | 86 | 1686,80 | 31 | 16 | 15 | 1686,8 | 899,37 | 787,43 | 53184804,00 | 26945708,66 | 26239095,34 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Карымское ул Ленинградская д.93 | Заключение межведомственной комиссии №12 | 24.12.2006 | 2016 | 2016 | 21 | 21 | 264,92 | 7 | 1 | 6 | 264,92 | 37,80 | 227,12 | 8352927,60 | 4231952,30 | 4120975,30 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Карымское ул Ленинградская д.82 | Заключение межведомственной комиссии №8 | 24.12.2006 | 2016 | 2016 | 18 | 18 | 474,27 | 8 | 6 | 2 | 474,27 | 345,36 | 128,91 | 14953733,10 | 7576204,20 | 7377528,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Карымское ул Ленинградская д.78 | Заключение межведомственной комиссии №6 | 24.12.2006 | 2016 | 2016 | 26 | 26 | 467,00 | 8 | 3 | 5 | 467,00 | 170,80 | 296,20 | 14724510,00 | 7460069,92 | 7264440,08 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт Карымское ул Ленинградская д.80 | Заключение межведомственной комиссии №7 | 21.12.2006 | 2016 | 2016 | 21 | 21 | 480,61 | 8 | 6 | 2 | 480,61 | 345,41 | 135,20 | 15153633,30 | 7677482,24 | 7476151,06 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финасовой поддержки Фонда | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в том числе | х | х | х | х | 188 | 188 | 3 253,68 | 58 | 24 | 34 | 3 246,48 | 1 253,45 | 1 993,03 | 103 796 458,56 | 62 203 670,65 | 41 593 587,91 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финасовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | 188 | 188 | 3 253,68 | 58 | 24 | 34 | 3246,48 | 1253,45 | 1993,03 | 103 796 458,56 | 62 203 670,65 | 41 593 587,91 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт Карымское ул Верхняя д.39 | Заключение межведомственной комиссии № 1 | 24.12.2006 | 2017 | 2017 | 28 | 28 | 484,50 | 8 | 3 | 5 | 484,50 | 174,30 | 310,20 | 15 490 434,00 | 9 283 126,54 | 6 207 307,46 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт Карымское ул Верхняя д.41 | Заключение межведомственной комиссии № 16 | 24.12.2006 | 2017 | 2017 | 21 | 21 | 489,65 | 8 | 5 | 3 | 487,07 | 297,77 | 189,30 | 15 572 602,04 | 9 332 368,30 | 6 240 233,74 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | пгт Карымское ул Вокзальная д.13 | Заключение межведомственной комиссии № 19 | 22.12.2006 | 20017 | 2017 | 18 | 18 | 167,50 | 5 | 1 | 4 | 167,50 | 40,30 | 127,20 | 5 355 310,00 | 3 209 336,83 | 2 145 973,17 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пгт Карымское ул Верхняя д.118 | Заключение межведомственной комиссии № 34 | 15.09.2011 | 2017 | 2017 | 29 | 29 | 484,56 | 9 | 4 | 5 | 479,94 | 190,23 | 289,71 | 15 344 641,68 | 9 195 755,93 | 6 148 885,75 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | пгт Карымское ул Ленинградская д.89 | Заключение межведомственной комиссии № 14 | 24.12.2006 | 2017 | 2017 | 35 | 35 | 485,30 | 8 | 3 | 5 | 485,30 | 156,90 | 328,40 | 15 516 011,60 | 9 298 454,70 | 6 217 956,90 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | пгт Карымское ул Ленинградская д.89а | Заключение межведомственной комиссии № 40 | 15.09.2011 | 2017 | 2017 | 27 | 27 | 494,70 | 8 | 2 | 6 | 494,70 | 105,10 | 389,60 | 15 816 548,40 | 9 478 960,78 | 6 337 987,62 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | пгт Карымское ул Ленинградская д.3 | Заключение межведомственной комиссии № 46 | 22.09.2011 | 2017 | 2017 | 7 | 7 | 162,50 | 4 | 2 | 2 | 162,50 | 59,80 | 102,70 | 5 195 450,00 | 3 113 535,73 | 2 081 914,27 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | пгт Карымское ул Верхняя д.47 | Заключение межведомственной комиссии № 2 | 24.12.2006 | 2017 | 2017 | 23 | 23 | 484,97 | 8 | 4 | 4 | 484,97 | 229,05 | 255,92 | 15 505 460,84 | 9 292 131,84 | 6 213 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финасовой поддержки Фонда | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной программе городского поселения "Карымское"по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017г утвержденной постановлением городского поселения "Карымское" от 06.09.2017г. № 289 |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников |
|  |  | Расселяемая площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по ГП "Карымское" 2013-2017 годы, в том числе: | 7939,43 | 251247612,17 | 488,16 | 15081581,16 | 30894,75 | 7203,07 | 228340285,23 | 125640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ГП "Карымское" 2013-2017 годы с финансовой поддержкой Фонда | 7939,43 | 251247612,2 | 488,16 | 15081581,16 | 30894,75 | 7203,07 | 228340285,2 | 125640 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ГП "Карымское" 2013-2017 годы без финансовой поддержки Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2013 года, в том числе | 920,36 | 28 501 391,16 | 488,16 | 15 081 581,16 | 30 894,75 | 432,20 | 13 419 810,00 | 31 050,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2013 года с финасовой поддержкой Фонда | 920,36 | 28501391,16 | 488,16 | 15081581,16 | 30894,75 | 920,36 | 28 501 391,16 | 31 050,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Карымское ул Ангарская д.18 | 432,20 | 13 419 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,20 | 13 419 810,00 | 31 050,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пгт Карымское ул Читинская д.4 | 488,16 | 15 081 581,16 | 488,16 | 15 081 581,16 | 30 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2013 года без финасовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2014 года, в том числе | 2085,79 | 65764958,45 |  |  |  | 1837,59 | 57939212,67 | 31530,00 | 248,20 | 7825745,78 | 63060,00 |  |  |  |
| Всего по этапу 2014 года с финасовой поддержкой Фонда | 2059,39 | 64932566,45 |  |  |  | 1837,59 | 57939212,67 | 31530,00 | 221,80 | 6993353,78 | 31530,00 |  |  |  |
| 3 | пгт Карымское ул Медицинская д. 6 | 625,30 | 19 715 708,97 |  |  |  | 625,30 | 19 715 708,97 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пгт Карымское ул Ленинградская д.59 | 118,20 | 3 726 846,00 |  |  |  | 118,20 | 3 726 846,00 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пгт Карымское ул Вокзальная д.7 | 221,80 | 6 993 353,78 |  |  |  |  |  |  | 221,80 | 6 993 353,78 | 31530,00 |  |  |  |
| 6 | пгт Карымское ул Ленинградская д.70 | 125,60 | 3 960 168,00 |  |  |  | 125,60 | 3 960 168,00 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пгт Карымское ул Верхняя д.51 | 489,67 | 15 439 295,10 |  |  |  | 489,67 | 15 439 295,10 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пгт Карымское ул Верхняя д.49 | 478,82 | 15 097 194,60 |  |  |  | 478,82 | 15 097 194,60 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2014 года без финасовой поддержки Фонда | 26,40 | 832392,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 832392,00 | 31530,00 |  |  |  |
| 1 | пгт Карымское ул Вокзальная д.7 | 26,40 | 832 392,00 |  |  |  |  |  |  | 26,40 | 832 392,00 | 31530,00 |  |  |  |
| Всего по этапу 2015 года, в том числе | 1686,80 | 53184804,00 |  |  |  | 1686,80 | 53184804,00 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2015 года с финасовой поддержкой Фонда | 1686,80 | 53184804,00 |  |  |  | 1 686,80 | 53 184 804,00 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт Карымское ул Ленинградская д.93 | 264,92 | 8352927,60 |  |  |  | 264,92 | 8352927,60 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пгт Карымское ул Ленинградская д.82 | 474,27 | 14953733,10 |  |  |  | 474,27 | 14953733,10 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пгт Карымское ул Ленинградская д.78 | 467,00 | 14724510,00 |  |  |  | 467,00 | 14724510,00 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пгт Карымское ул Ленинградская д.80 | 480,61 | 15153633,30 |  |  |  | 480,61 | 15153633,30 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2015 года без финасовой поддержки Фонда | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2016 года, в том числе | 3246,48 | 103796458,56 |  |  |  | 3246,48 | 103796458,56 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2016 года с финасовой поддержкой Фонда | 3246,48 | 103 796 458,56 |  |  |  | 3 246,48 | 103 796 458,56 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пгт Карымское ул Верхняя д.39 | 484,50 | 15 490 434,00 |  |  |  | 484,50 | 15 490 434,00 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пгт Карымское ул Верхняя д.41 | 487,07 | 15 572 602,04 |  |  |  | 487,07 | 15 572 602,04 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пгт Карымское ул Вокзальная д.13 | 167,50 | 5 355 310,00 |  |  |  | 167,50 | 5 355 310,00 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пгт Карымское ул Верхняя д.118 | 479,94 | 15 344 641,68 |  |  |  | 479,94 | 15 344 641,68 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пгт Карымское ул Ленинградская д.89 | 485,30 | 15 516 011,60 |  |  |  | 485,30 | 15 516 011,60 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | пгт Карымское ул Ленинградская д.89а | 494,70 | 15 816 548,40 |  |  |  | 494,70 | 15 816 548,40 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пгт Карымское ул Ленинградская д.3 | 162,50 | 5 195 450,00 |  |  |  | 162,50 | 5 195 450,00 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | пгт Карымское ул Верхняя д.47 | 484,97 | 15 505 460,84 |  |  |  | 484,97 | 15 505 460,84 | 31530,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2017 года без финасовой поддержки Фонда | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной адресной Программе по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

утвержденной постановлением от 06.09.2017г. № 289

Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь, по этапу: | Количество расселенных помещений: по этапу | Количество переселенных жителей: по этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение «Карымское» | 920,36 | 2085,79 | 1686,80 | 3253,68 | 7946,63 | 23 | 55 | 31 | 58 | 167 | 64 | 144 | 86 | 188 | 482 |
| 1 | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение «Карымское» | 920,36 |  |  |  | 920,36 | 23 |  |  |  | 23 | 64 |  |  |  | 64 |
| 2 | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение «Карымское» |  | 2085,79 |  |  | 2085,79 |  | 55 |  |  | 55 |  | 144 |  |  | 144 |
| 3 | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение «Карымское» |  |  | 1686,80 |  | 1686,80 |  |  | 31 |  | 31 |  |  | 86 |  | 86 |
| 4 | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение «Карымское» |  |  |  | 3253,68 | 3253,68 |  |  |  | 58 | 58 |  |  |  | 188 | 188 |