ПРОЕКТ

Администрация городского поселения «Карымское»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «_______» ________________ 2016г.					№ _______

Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода городского поселения «Карымское» на 2017-2020 годы»

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, ст. 8, ст. 40-42 Устава городского поселения «Карымское» постановляю:

- Утвердить муниципальную программу «Чистая вода городского поселения «Карымское» на 2017-2020 годы» (Приложение №1).

- Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации городского поселения «Карымское» и официальном сайте www.karymskoe.ru.

- Контроль за реализацией программы возложить на заместителя руководителя администрации городского поселения «Карымское А.А.Пахомова.

- Постановление вступает в силу на следующий день после его подписания.

Глава городского поселения «Карымское»			И.И. Мыльников

Исп. 	Конюхова Г.М.

Согл. 	Захаркин В.В.

Голыгина Т.С.

Дуняк Е.В.

Утверждена постановлением Главы

городского поселения «Карымское»

от ________________ №_____

Муниципальная программа

«Чистая вода городского поселения «Карымское»

на 2017-2020 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Чистая вода городского поселения «Карымское» на 2017-2020 годы» (далее по тексту – программа) |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение населения городского поселения «Карымское» питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан |
| Задачи программы | - улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; - обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения; - обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения; - увеличение количества пунктов разбора воды; - доступность населения к услугам доставки воды питьевого качества специализированным автотранспортом |
| Разработчик программы | Отдел по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского поселения «Карымское» |
| Сроки реализации программы | 2017-2020 годы Программа реализуется в два этапа: Первый этап – 2017-2018 годы; Второй этап – 2019-2020 годы. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Программа финансируется за счет средств бюджета городского поселения «Карымское» с привлечением средств бюджетов различных уровней и внебюджетных средств |
| Планируемые результаты реализации программы | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям санитарных норм |

Раздел 1.  Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России.

Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического  развития, её решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения и водоотведения, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.

Необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов, в том числе привлечения бюджетных средств различных уровней.

Система водоснабжения муниципального образования городского поселения «Карымское» базируется на использовании подземных вод - артезианских скважин эксплуатирующих водонасосные горизонты глубиной от 50 до 130 метров:

- 14 скважин находящихся в собственности городского поселения «Карымское», обеспечивающих водоснабжение населения, проживающего в неблагоустроенном и частично в благоустроенном жилом фонде городского поселения, а также социальные объекты (школы, детские сады, больницы) и муниципальные котельные;

- 2 скважины ИП Плахина К.В., от которых осуществляется подача холодной воды на частные объекты, два многоквартирных жилых дома по ул. Набережная, а также отпуск воды для населения, проживающего в индивидальных жилых домах;

- 1 скважина ФГУ Комбинат «Байкал, от которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирные жилые дома по ул. Читинская, а также объекты комбината;

- два водозабора (п. Шивея и п.Майдора) расположены в пределах городского поселения, обслуживаются Дирекцией по тепловодоснабжению – структурного подразделения Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги, от которых осуществляется водоснабжение объектов железнодорожного транспорта и жителей многоквартирных жилых домов.

Перечень и характеристика источников водоснабжения

| № п/п | Адрес скважины | Тип | Собственник, Балансовая принадлежность | Перечень объектов, пользующихся водоснабжением | Протяженность водопроводной сети, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ленинградская, 100 а | централизованная | Городское поселение «Карымское» | Котельная №1, школа №1, д/сад «Малыш», МКД: ул. Ленинградская, 86,86а,88,88а,88б,96,98, Лесная, 20, Верхняя 130,132,134,136,140,142 | 840 |
| 2 | Пер. Стадионный, 2а | централизованная | Городское поселение «Карымское» | Котельная №2, школа №5, д/сад «Ладушки», ДК, Административное здание Верхняя, 35; МКД: Верхняя 68, Советская 2 | 968 |
| 3 | Ул. Заводская, 6 | централизованная | Городское поселение «Карымское» | Котельная №7, МКД Рабочая 45, админ здание Заводская 6 жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | 170 |
| 4 | Ул. Братьев Васильевых, 13а | централизованная | Городское поселение «Карымское» | Котельные №4, 6, МКД: Ленинградская 44,46,50,52,54,64, Верхняя 5,7,11,13,14,21а Здание МВД жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | 600 |
| 5 | Нагорная, 12Б | централизованная | Городское поселение «Карымское» | Котельная №3, администр.здания ПФ, вет.станции, МКД: Бр.Васильевых 17,19,21, Красно-армейская 7,9,13,23,25, Пакулова 1,2,3,4,5,6,7,8, Нагорная 17,19 жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | 388 |
| 6 | Почтовая, 6а | централизованная | Городское поселение «Карымское» | Котельная УП, МКД: ул. Почтовая 1,2,3,4,5,6,8 жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | 375 |
| 7 | Ул. Асеева, 75а | централизованная | Городское поселение «Карымское» | Котельная №9; адм. Здание РОСТО, МКД: Калинина 2а,2б,4а,6а,8,8а, Спортивная 3,4,5а,10 жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | 540 |
| 8 | Ул. Шемелина | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» | жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | - |
| 9 | Ул. Советская, 45 | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» | жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | - |
| 10 | Ул. Гражданская, 11а | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» | жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | - |
| 11 | Ул. Мира, 11а | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» | жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | - |
| 12 | Ул. Гагарина, 24а | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» | жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | - |
| 13 | Ул. Нижняя, 5 | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» | жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | - |
| 14 | Ул. Степная | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» | жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | - |
| 15 | Водозабор (3 скважины в п.Шивея); (скважины в п.Майдора) | централизованная | ОАО РЖД | Железнодорожные объекты; МКД | 23010 |
| 16 | Ул. Читинская | централизованная | ФГУ Комбинат «Байкал» | Объекты комдината «Байкал», ГУСО «Багульник» МКД: ул. Читинская 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13 | 1199 |
| 17 | Ул. Набережная | централизованная | ИП Плахин К.В. | Объкты хлебозавода МКД: ул.Набережная 4,6 | 148 |
| 18 | Ул. Юбилейная | Не централизованная | ИП Плахин К.В. | жилые дома, не имеющие централизованного водоснабжения | - |

Раздел 2. Прогноз развития сферы деятельности.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивается степень риска возникновения водно-зависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 20 % всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

По данным мониторинга качества питьевая вода в городском поселении «Карымское» не отвечает гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Сегодня каждый второй житель поселения вынужден использовать для питьевых целей воду ненадлежащего качества, не соответствующую по ряду показателей санитарно-гигиеническим требованиям.

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников централизованного водоснабжения, заключается в изношенности коммуникаций и оборудования и устаревших методах очистки.

Санитарно-химическое загрязнение источников централизованного водоснабжения необходимо устранить путем очистки и обеззараживания воды на водозаборных сооружениях.

Нарушения санитарного режима в водоохранных зонах водозаборов, а в отдельных случаях эксплуатация водозаборов без соответствующих зон санитарной охраны являются основными причинами микробного загрязнения водоисточников.

Вторая проблема водоснабжения населения – удаленность части пользователей, в частности проживающих в неблагоустроенном жилом фонде от источников водоснабжения. Необходимо увеличить число пунктов разбора воды, а также доступности для населения услуг по доставке воды питьевого качества специализированным автомобильным транспортом

Данная проблема является многогранной и объемной. Мероприятия по обеспечению населения питьевой водой надлежащего качества требуют комплексного решения и скоординированных действий, максимальная результативность которых может быть обеспечена только с применением программно-целевого метода.

Раздел 3. Основные цели и задачи программы, сроки её реализации

Целью Программы является обеспечение населения городского поселения «Карымское» питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Необходимо обеспечить население городского поселения «Карымское» питьевой водой, соответствующей требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  качества», Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

- обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения;

- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения;

- доступность для населения, проживающего в поселении, объектов разбора воду путем увеличения количества пунктов;

- доступность населения к услугам доставки воды питьевого качества специализированным автотранспортом

Программа реализуется в течение 2017-2020 гг.

в два этапа:

1 этап: 2017-2018 годы;

2 этап: 2019-2020 годы

в соответствии с перечнем мероприятий.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств бюджета городского поселения «Карымское» с привлечением средств бюджетов разных уровней (в случае заключения соответствующего соглашения) и внебюджетных средств: инвестирования в реализацию Программы средств концессионеров и арендаторов муниципального имущества - объектов водоснабжения. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных бюджетом городского поселения «Карымское» на соответствующий финансовый год. В связи с передачей объектов водоснабжения по договорам концессии возможны внесения изменений в план меропритий Программы и в ресурсное обеспечение Программы.

Потребность в финансировании Программы составляет  12470 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  | Потребность в финансировании | В том чмсле по источникам финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского поселения «Карымское» | Внебюджетные средства |
| Итого по Программе | 12470,0 | 7490,0 | 4980,0 |
| Итого по 1 этапу | 5130,0 | 1910,0 | 3200,0 |
| 2017 год | 3760,0 | 1175,0 | 2585,0 |
| 2018 год | 1370,0 | 735,0 | 615,0 |
| Итого по 2 тапу | 7290,0 | 5560,0 | 1780,0 |
| 2019 год | 3070,0 | 2780,0 | 290,0 |
| 2020 год | 4270,0 | 2780,0 | 1490,0 |

Реализация мероприятий Программы позволит дополнительно привлечь средства бюджета городского поселения, а также внебюджетных источников. Реализация мероприятий программы не сможет осуществиться в полном объеме за счет средств поселения.

Средствами внебюджетных источников будут служить средства организаций, в пользовании которых (на основании договоров аренды или концессионных соглашений) находятся объекты водоснабжения, направляемые на объекты водоснабжения в порядке инвестиционной деятельности.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляют муниципальный заказчик и разработчик Программы.

Муниципальный заказчик и разработчик Программы ежегодно в установленном порядке уточняют перечень финансируемых мероприятий Программы на очередной финансовый год, определяют сроки их реализации и объемы финансирования, оценивают возможность достижения целевых индикаторов и показателей; в пределах установленных полномочий могут распределять объемы финансирования в разрезе мероприятий Программы без внесения изменений в установленном порядке.

Муниципальный заказчик и разработчик Программы:

- ежегодно подготавливают и представляют бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период;

- получают и распределяют в установленном порядке бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;

- осуществляют отбор в установленном законодательством порядке исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по мероприятиям Программы;

- осуществляют ведение отчетности о реализации Программы;

- несут ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию.

Перечень мероприятий программы «Чистая вода городского поселения «Карымское» на 2017-2020 годы представлен в приложении №1.

Раздел 5. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит получить социальный, экономический и экологический эффект.

Экономическая эффективность будет выражаться в следующем. Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для бесперебойного функционирования данных объектов инфраструктуры, произойдет снижение издержек производства и себестоимости услуг водоснабжения предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Социальная эффективность будет выражаться в следующем. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить качественное предоставление населению услуг водоснабжения. Население поселения будет обеспечено питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Экологическая эффективность реализации Программы будет выражаться в снижении отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие низкого качества услуг, представляемых населению данными системами коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

В результате реализации мероприятий Программы произойдет:

повышение качества услуг, предоставляемых системами коммунальной инфраструктуры по водоснабжению;

улучшение условий жизнедеятельности населения городского поселения;

улучшение экологической обстановки.

Комплексный системный подход к решению вопросов обеспечения населения городского поселения качественными услугами водоснабжения, приведет к повышению эффективности расходования бюджетных средств в данной сфере деятельности.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (программ), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (программ).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (программ).

Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий определяется по формулам:

I= где

lр– индекс результативности мероприятий (программ);

S–соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S=Rф/ Rп

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S=Rп/ Rф

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rn- плановый результат целевого значения показателя;

Мn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мп=1/N

N- общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.

Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле:

Lэ=(Vф*Iр)/Vп, где

lэ - индекс эффективности мероприятий;

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий;

Iр - индекс результативности мероприятий;

Vn- объем запланированного совокупного финансирования мероприятий;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий:

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (lэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9≤ Iэ≤1,1

Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

О, 8≤Iэ≤0, 9

Качественная оценка мероприятий: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ<0,8

Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эффективности.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел финансов для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, отдел финансов готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации городского поселения в сети Интернет.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе городского поселения «Карымское» на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Приложение №1 к муниципальной программе «Чистая вода Городского поселения «Карымское»  на 2017-2020гг.

Перечень мероприятий программы «Чистая вода»

городского поселения «Карымское» на 2017-2020 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего: (т.руб.) | Объём финансирования по годам (т. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап |  | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Всего по Программе: | 2017-2020 | 12470,0 | 3760,0 | 1370,0 | 3070,0 | 4270,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 7490,0 | 1175,0 | 735,0 | 2780,0 | 2780,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 4980,0 | 2585,0 | 615,0 | 290,0 | 1490,0 |
| 1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения | Всего: |  | 7800,0 | 2500,0 | 300,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 5600,0 | 450,0 | 150,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2200,0 | 2050,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Бурение артезианских скважин в микрорайоне «Северный» | Всего: | 2019-2020 | 4000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 4000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Строительство водоразборной колонки в районе МКД по ул. Верхняя | Всего: | 2017г. | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Строительство водовода по ул. Верхняя с реконструкцией существующего водовода по ул. Братьев Васильевых | Всего: | 2017г. | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Установка водонапорной башни скважина пер. Стадионный 2а | Всего: | 2018г | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Разработка ПСД и реконструкция водонапорной башни по ул. Братьев Васильевых, 13 | Всего: | 2018 | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Гражданская, 11а | Всего: | 2017 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Проектирование объектов водоснабжения МКЖ по ул. Читинская | Всего: | 2019-2020 | 1000,0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 1000,0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения | Всего: |  | 3050,0 | 1050,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 1700,0 | 625,0 | 375,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 1350,0 | 425,0 | 425,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2.1. | Капитальный ремонт водонапорных башен (ул. Нижняя, ул. Асеева, ул. Заводская, ул. Бугровая) | Всего: | 2017-2020 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2.2. | Огораживание и очистка охранных зон скважин | Всего: | 2017-2018 | 700,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 350,0 | 175,0 | 175,0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 350,0 | 175,0 | 175,0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны (ЗСО) водных объектов: центральзованные скважины и сети водоснабжения | Всего: | 2017-2018 | 350,0 | 200,0 | 150,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 350,0 | 200,0 | 150,0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Соблюдение санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий | Всего: |  | 420,0 | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 190,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 230,0 | 110,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3.1. | Получение санитарно-эпидемиологических заключений о соостветствии водных объектов | Всего: | 2017-2018 | 140,0 | 140,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Разработка и утверждение программ производственного контроля на источниках нецентрализованного водоснабжения | Всего: |  | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения | Февраль 2017г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Реализация программ производственного контроля на источниках нецентрализованного водоснабжения | Всего: | 2017-2020 | 140,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения | 2017-2020 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2020 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.4. | Разработка и утверждение программ производственного контроля на источниках централизованного водоснабжения | Всего: | 2017 г. | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Реализация программ производственного контроля на источниках централизованного водоснабжения | Всего: | 2017-2020 | 140,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 140,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 4. | Приобретение специализированной техники для обеспечения населения питьевой водой | Всего: | 2020г. | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 1200,00 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 |